| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы М»СЕТЛЕ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* «Л»Г»: АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е ХАКИМИ»ТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕГАЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| 452558, «л2г26 ауылы Совет урамы, 6 Тел./факс 2-41-82 |  | 452558. с. Алегазово, ул. Советская, 6 Тел./факс 2-41-82 |

?АРАР                                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 март 2016 й.                                № 13                         02 марта  2016 г.

О мероприятиях по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья 2016 года

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, для руководства и контроля за работами, связанными с пропуском половодья 2016 года,  предотвращения возможных негативных последствий от весеннего половодья

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Алегазовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан (Приложение №1).

2.  Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Алегазовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан в 2016 году (Приложение №2).

3.  Утвердить список плавсредств и лиц закрепленных к ним (Приложение №3).

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                  Т.М. Валитов

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Алегазовский

сельсовет муниципального  района

Мечетлинский район

Республики Башкортостан

от 02 марта 2016 года № 13

## СОСТАВ

# противопаводковой комиссии по сельскому поселению Алегазовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район

# Республики Башкортостан

Валитов Т.М. – глава сельского поселения

Миндиахметов А.А. – управляющий делами сельского поселения

Члены комиссии:

Миндиахметова И.Ф. – специалист – землеустроитель 2 категории

Идрисова А.Р. – директор МБУК «Алегазовская централизованная клубная система

Саломатов С.А.  – староста с.Алегазово

Ильясова С.Я. – главный врач Алегазовской СУБ

Якупов Б.З. – директор МОБУ СОШ с.Алегазово

Галлямов Р.М. – Монтер РУС

Меркурьева Н.П. – МАУММБС, библиотекарь д.Буртаковка

Окунцев П.И. – староста д.Буртаковка

Булатова Л.Ф.. – директор СДК д.Октябрьск

Гиззатов Ф.Ш. – староста д.Октябрьск

Бадртдинова Р.З. – заведующая СК д.Большекызылбаево

Шабанова Л.Б. – фельдшер ФАП д.Большекызылбаево

Гимазиев М.Ф. – староста д.Большекызылбаево

Зарипова Ф.В. – заведующая СК д.Мелекасово

Абдрахманова А.З. - фельдшер ФАП д.Мелекасово

Янахметов Д.С. – староста д.Мелекасово

Нафикова Л.А. – МАУММБС, библиотекарь д.Бургаджино

Гиндуллин М.А. – староста д.Бургаджино

Абдурахманова Х.А. - фельдшер ФАП д.Бургаджино

Примечание: А также руководители учреждений и организаций, главы КФХ, депутаты сельского поселения.

Глава СП

Алегазовский сельсовет                                                     Т.М. Валитов

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Алегазовский

сельсовет муниципального  района

Мечетлинский район

Республики Башкортостан

от 02 марта 2016 года № 13

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению работ, связанных с пропуском

весеннего половодья  2016 года

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инвентаризация плавсредств, которые могут быть задействованы для доставки техники к месту проведения берегоукрепительных работ и к эвакуации населения из зон возможного затопления (Приложение 3) | До 15.03.2016 г. | Глава СП |
| 2. | Организовать и обеспечить нормальную работу медучреждений по обслуживанию населения в зоне воздействия весеннего половодья и обеспечение готовности медицинских учреждений к приему пострадавших из зон возможного затопления | В предпаводковый и паводковый периоды | Фельдшеры ФАП, Алегазовская СВА |
| 3. | Обеспечение правопорядка в период возникновения ЧС, оказание необходимой помощи населению в случае возникновения стихийного бедствия во время весеннего половодья. | В предпаводковый и паводковый периоды | Участковый уполномоченный полиции Гилязев Р.Р. |
| 4 | Обеспечение устойчивой телефонной связи с районом, населенными пунктами | В предпаводковый и паводковый периоды | Башинформсвязь, АТС с.Алегазово |
| 5 | Обеспечить своевременный завоз необходимого количества горюче-смазочных материалов | До 15.03.2016 г. | Глава СП, главы КФХ, Руководители предприятий и учреждений |
| 6. | Проведение инженерных берегоукрепительных работ по наиболее паводкоуязвимым местам | 15.03.2016 г.– 30.04.2016 г. | Глава СП, руководители учреждений и организаций |
| 7 | Проведение организационной и разъяснительной работы среди населения о заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья. Обеспечить запас продуктов в зонах подтопления | В предпаводковый период | Глава СП, Руководители учреждений и организаций |
| 8 | Определение перечня первоочередных мероприятий по расчистке снега. Очистка водосточных труб, канав. Обеспечить сохранность дорог. Чернение льда. | В предпаводковый период | Глава СП, ООО СП «Агросоюз», ГУП “Башкиравтодор” |
| 9 | Подготовка пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из затопляемых мест, развертывание и организация их работы при осложнении паводковой обстановки | В предпаводковый период и во время паводка | Глава СП, Фельдшеры ФАП, Директора школ |
| 10 | Уточнить план эвакуации из зон возможного затопления и жизнеобеспечения населения | До 15.03.2016 г. | Глава СП Специалист - землеустроитель |
| 11 | Обеспечение запасов продуктов питания и товаров первой необходимости в зонах возможного затопления | 01.04.2016 г. | Население, Администрация СП |

Глава СП

Алегазовский сельсовет                                                                    Т.М. Валитов

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельского поселения Алегазовский

сельсовет муниципального  района

Мечетлинский район

Республики Башкортостан

от 2 марта 2016 года № 13

Инвентаризация плавсредств и транспорта по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Алегазовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан в 2016 году

| № п/п | ФИО ответственного, организация | Танспорт и плавсредства | № телефона | Зона затопления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аюпов Альфит Ахтямович - ООО «Кызылбай» | МТЗ – 82, Кейс – 155, Камаз – сельхозник, Кран – манипулятор, Лодка моторная, Лодка аллюминевая | 89173812698 | д.Большекызылбаево, д.Сосновка, д.Малокызылбаево |
| 2 | Фархутдинов Рафит Рифарович | МТЗ - 82 | 89174954533 | д.Большекызылбаево, д.Сосновка |
| 3 | Зинатулин Ильфат Гифатович – Глава КФХ и ИП | МТЗ - 80 | 2-46-61, 89279316385 | д.Большекызылбаево, д.Сосновка |
| 4 | Муксинов Равиль Магамурович | Т - 40 | 2-46-23 | д.Большекызылбаево, д.Сосновка |
| 5 | Садыков Тимергази Акмалович - ИП | МТЗ - 80 | 2-46-68, 89625266691 | д.Большекызылбаево, д.Сосновка |
| 6 | Хусаенов Фазыльян Фахртдинович | МТЗ - 80 | 89173812630 | д.Большекызылбаево, д.Сосновка |

Глава СП

Алегазовский сельсовет                                                             Т.М. Валитов