| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы М»СЕТЛЕ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* «Л»Г»: АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е ХАКИМИ»ТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕГАЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| 452558, «л2г26 ауылы Совет урамы, 6 Тел./факс 2-41-82 |  | 452558. с. Алегазово, ул. Советская, 6 Тел./факс 2-41-82 |

?АРАР                                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 март 2013 й.                                № 17/1                         21 марта  2013 г.

О мероприятиях по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья 2013 года

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, для руководства и контроля за работами, связанными с пропуском половодья 2013 года,  предотвращения возможных негативных последствий от весеннего половодья

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Алегазовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан (Приложение №1).

2.  Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Алегазовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан в 2013 году (Приложение №2).

3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                  Т.М. Валитов

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Алегазовский

сельсовет муниципального  района

Мечетлинский район

Республики Башкортостан

от 21 марта 2013 года № 17/1

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению работ, связанных с пропуском

весеннего половодья  2013 года

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инвентаризация плавсредств, которые могут быть задействованы для доставки техники к месту проведения берегоукрепительных работ и к эвакуации населения из зон возможного затопления (Приложение 3) | До 20.03.2013 г. | Глава СП |
| 2. | Организовать и обеспечить нормальную работу медучреждений по обслуживанию населения в зоне воздействия весеннего половодья и обеспечение готовности медицинских учреждений к приему пострадавших из зон возможного затопления | В предпаводковый и паводковый периоды | Фельдшеры ФАП, Алегазовская СУБ |
| 3. | Обеспечение правопорядка в период возникновения ЧС, оказание необходимой помощи населению в случае возникновения стихийного бедствия во время весеннего половодья. | В предпаводковый и паводковый периоды | Участковый уполномоченный полиции Куштыев Р.Т.. |
| 4 | Обеспечение устойчивой телефонной связи с районом, населенными пунктами | В предпаводковый и паводковый периоды | Башинформсвязь, АТС с.Алегазово |
| 5 | Обеспечить своевременный завоз необходимого количества горюче-смазочных материалов | До 20.03.2013 г. | Глава СП, главы КФХ, Руководители предприятий и учреждений |
| 6. | Проведение инженерных берегоукрепительных работ по наиболее паводкоуязвимым местам | 20.03.2013 г.– 30.04.2013 г. | Глава СП, руководители учреждений и организаций |
| 7 | Проведение организационной и разъяснительной работы среди населения о заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья. Обеспечить запас продуктов в зонах подтопления | В предпаводковый период | Глава СП, Руководители учреждений и организаций |
| 8 | Определение перечня первоочередных мероприятий по расчистке снега. Очистка водосточных труб, канав. Обеспечить сохранность дорог. Чернение льда. | В предпаводковый период | Глава СП, ООО СП «Агросоюз», ГУП “Башкиравтодор” |
| 9 | Подготовка пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из затопляемых мест, развертывание и организация их работы при осложнении паводковой обстановки | В предпаводковый период и во время паводка | Глава СП, Фельдшеры ФАП, Директора школ |
| 10 | Уточнить план эвакуации из зон возможного затопления и жизнеобеспечения эваконаселения | До 15.04. 2013 г. | Глава СП Специалист - землеустроитель |
| 11 | Обеспечение запасов продуктов питания и товаров первой необходимости в зонах возможного затопления | 01.04.2013 г. | Население, Администрация СП |

Глава СП

Алегазовский сельсовет                                                                    Т.М. Валитов

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Алегазовский

сельсовет муниципального  района

Мечетлинский район

Республики Башкортостан

от 21 марта 2013 года № 17/1

## СОСТАВ

# противопаводковой комиссии по сельскому поселению Алегазовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район

# Республики Башкортостан

Валитов Т.М. – глава сельского поселения

Балдина О.А.- управляющий делами сельского поселения

Члены комиссии:

Халиуллина Н.Р. – специалист – землеустроитель 2 категории

Минигалин Р.Р. – заведующий хозяйственной частью в МБУК «Алегазовская централизованная клубная система

Мальцев Н.Г. – староста с.Алегазово

Ильясова С.Я. – главный врач Алегазовской СУБ

Якупов Б.З. – директор МОБУ СОШ с.Алегазово

Коровкин В.А. – Монтер РУС

Мымрина Т.А. – МАУММБС, библиотекарь д.Буртаковка

Мокроусова В.Н. – фельдшер ФАП д.Буртаковка

Окунцев П.И. – староста д.Буртаковка

Иштуганова З.Г. – директор СДК д.Октябрьск

Гиззатов Ф.Ш. – староста д.Октябрьск

Вакилова Р.Р. – заведующая СК д.Большекызылбаево

Шабанова Л.Б. – фельдшер ФАП д.Большекызылбаево

Гиззатов Р.Н. – староста д.Большекызылбаево

Зарипова Ф.В. – заведующая СК д.Мелекасово

Абдрахманова А.З. - фельдшер ФАП д.Мелекасово

Янахметов Д.С. – староста д.Мелекасово

Нафикова Л.А. – МАУММБС, библиотекарь д.Бургаджино

Гиндуллин М.А. – староста д.Бургаджино

Абдурахманова Х.А. - фельдшер ФАП д.Бургаджино

Примечание: А также руководители учреждений и организаций, главы КФХ, депутаты сельского поселения.

Глава СП

Алегазовский сельсовет                                                     Т.М. Валитов

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельского поселения Алегазовский

сельсовет муниципального  района

Мечетлинский район

Республики Башкортостан

от 21 марта 2013 года № 17/1

Инвентаризация плавсредств и транспорта по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Алегазовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан в 2013 году

| № п/п | ФИО ответственного, организация | Танспорт и плавсредства | № телефона | Зона затопления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аюпов Альфит Ахтямович - ООО «Кызылбай» | МТЗ – 82, Кейс – 155, Камаз – сельхозник, Кран – манипулятор, Лодка моторная, Лодка аллюминевая | 89173812698 | Д.Большекызылбаево, д.Сосновка, д.Малокызылбаево |
| 2 | Гарипов Лябип Канифович | ЮМЗ - 6 | 2-46-27 | Д.Большекызылбаево, д.Сосновка |
| 3 | Зинатулин Ильфат Гифатович – Глава КФХ и ИП | МТЗ - 80 | 2-46-61, 89279316385 | Д.Большекызылбаево, д.Сосновка |
| 4 | Муксинов Равиль Магамурович | Т - 40 | 2-46-23 | Д.Большекызылбаево, д.Сосновка |
| 5 | Садыков Тимергази Акмалович - ИП | МТЗ - 80 | 2-46-68, 89625266691 | Д.Большекызылбаево, д.Сосновка |
| 6 | Хусаенов Фазыльян Фахртдинович | МТЗ - 80 | 89173812630 | Д.Большекызылбаево, д.Сосновка |

Глава СП

Алегазовский сельсовет                                                             Т.М. Валитов